Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Desarrollo Metodológico y Tecnológico El proyecto ha iniciado con la implementación de modelos de clasificación en machine learning. Se ha establecido un repositorio en GitHub para la colaboración y actualización continua de los avances, garantizando la trazabilidad y la gestión eficiente de las versiones del código. Para el desarrollo del juego, se han creado los archivos principales, que incluyen scripts en HTML, CSS y JavaScript, sentando las bases de la arquitectura de la aplicación. Objetivos Específicos Cumplidos Se ha completado el desarrollo de actividades interactivas y lúdicas diseñadas para la identificación de letras. Estas actividades están estructuradas de manera progresiva, partiendo de conceptos básicos y avanzando hacia niveles de mayor complejidad. Además, se ha llevado a cabo el diseño de entornos visuales y sonoros que son atractivos para un público infantil de 4 a 6 años. Estos entornos están optimizados para favorecer la concentración y el interés por la lectura, creando una experiencia de aprendizaje inmersiva y motivadora. |
| --- | --- |
| Objetivos | No aplica |
| Metodología | No aplica |
| Evidencias de avance | En el presente informe de avance, la evidencia principal que se presenta para dar cuenta del desarrollo del proyecto es el repositorio de GitHub. Este repositorio no es simplemente un enlace; actúa como un archivo dinámico y transparente que documenta de manera exhaustiva el progreso del trabajo. A través del historial de commits, se puede rastrear la evolución del código, la adición de nuevas funcionalidades, la corrección de errores y las decisiones de diseño tomadas a lo largo del tiempo. El repositorio permite verificar, de manera directa y objetiva, la implementación de las funcionalidades y el cumplimiento de los hitos definidos en la planificación del proyecto. Además, el código fuente que contiene el repositorio es la prueba tangible de la solución técnica desarrollada. Evidencia del Proyecto La evidencia seleccionada para ser evaluada es el repositorio de GitHub del proyecto. Se adjunta a continuación el enlace directo, el cual contiene el código fuente, la documentación asociada y el historial completo de los commits realizados hasta la fecha. Enlace del repositorio de GitHub: https://github.com/frcardemil/ABC-World |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Trabajo en equipo, comunicación efectiva | Acercamiento al cliente | Correo electrónico, teléfono. | 1 semana | Marcelo Castillo | Puede retrasarse por disponibilidad del cliente | Completada |  |
| Comunicación efectiva, habilidades sociales | Reunión con el director de la escuela | Presentación breve, guion de información | 1 semana | Francisca Cardemil y Marcelo Castillo | Posibles ajustes de requerimientos | Completado |  |
| Planificación y gestión de proyectos, análisis de problemas | Planificación del proyecto | Documentos de planificación, Trello/Google Docs. | 1 semana | Marcelo Castillo | Requiere consenso entre el equipo y validación del cliente. | Ajustado | Se migro de Jira a Trello la planifiación por temas de comodidad. |
| Investigación tecnológica, autoaprendizaje | Estudio de las tecnologías | Documentación oficial, tutoriales, entornos de prueba. | 1-2 semanas | Francisca Cardemil | Podría requerir tiempo extra para pruebas. | Completado |  |
| Diseño UX/UI, creatividad, accesibilidad digital, validación de usabilidad, pruebas con usuarios | Prototipado del juego | Figma, imágenes, audios. | 2 semanas | Francisca Cardemil | Validar accesibilidad (tipografía, contraste, usabilidad) en tablets del colegio. | Completado |  |
| Programación web, resolución de problemas | Construcción del MVP con al menos dos minijuegos | Visual Studio Code, librerías web, Tablets de prueba. | 2-3 semanas | Marcelo Castillo | Podría requerir optimización para hardware del colegio. | En curso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores facilitadores (Fortalezas y Oportunidades) El proyecto ha contado con varios elementos positivos que han impulsado su avance: - Claridad y Definición del Proyecto: El plan de trabajo está bien estructurado y cuenta con un objetivo general y objetivos específicos claros. Esto facilita la planificación y ejecución. - Compromiso del Equipo: La motivación y perseverancia del equipo de trabajo son factores clave para la finalización exitosa del proyecto. - Metodología Adecuada: Se eligió una metodología híbrida que combina Design Thinking y Scrum, lo que se considera ideal para un proyecto centrado en el usuario como este juego educativo. - Apoyo del Cliente y Académico: La Escuela Agustín Edwards ha mostrado una gran disposición para colaborar, permitiendo el acceso para pruebas y retroalimentación. Asimismo, el equipo cuenta con el apoyo del profesor guía para resolver dudas. ### Factores Dificultadores (Debilidades y Amenazas) A pesar de los factores positivos, el proyecto también ha enfrentado desafíos: - Fatiga del Equipo: Las responsabilidades externas, como el trabajo, pueden afectar la productividad y consistencia del esfuerzo a lo largo del semestre. - Acciones: Para mitigar este problema, el equipo ha definido roles claros (Desarrollador y Diseñadora UX/UI) para optimizar la distribución del trabajo. La metodología híbrida de Scrum también permite un desarrollo incremental, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de forma más eficiente. - Falta de Herramientas Óptimas para el Trabajo Remoto: La ausencia de herramientas adecuadas puede generar ineficiencias y dificultades en la colaboración a distancia. - Acciones: El equipo está utilizando herramientas colaborativas como Google Docs y Trello para la planificación y seguimiento del proyecto, lo que mejora la coordinación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Justificación de la Estabilidad del Plan de Trabajo - Claridad en el Alcance y los Objetivos: El proyecto está claramente definido con un objetivo general y objetivos específicos que guían cada actividad. Esta claridad evita la ambigüedad y el "desvío de alcance" (scope creep), asegurando que el trabajo se mantenga enfocado. - Metodología Adecuada: La elección de una metodología híbrida que combina Design Thinking y Scrum es idónea para este proyecto. Este enfoque centrado en el usuario y con gestión ágil permite flexibilidad y una respuesta eficiente a las necesidades del proyecto, reduciendo la probabilidad de imprevistos que requieran cambios drásticos en el plan. - Roles y Responsabilidades Definidos: Los roles del equipo (Desarrollador, Diseñadora UX/UI y Contenidos) están claramente asignados desde el inicio. Esta división de tareas optimiza la distribución del trabajo y asegura que cada miembro sepa exactamente qué actividades debe realizar, lo que minimiza la necesidad de ajustes en la planificación. - Apoyo del Profesor Guía y del Cliente: Contar con el respaldo del profesor guía (que actúa como Product Owner) y la colaboración activa de la escuela es una gran ventaja. Este apoyo externo garantiza que las decisiones sean validadas y que el proyecto se mantenga en el camino correcto, evitando reworks o cambios de dirección no planificados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No existen actividades no iniciadas o retrasadas en el plan de trabajo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.